
**Product-Backlog**

Projekt Ferienspaß

CCC – Clean Code Company

5AHWII 2019/2020



## Story: Login

Akzeptanzkriterien:

* Login
* Hinweis wenn Login falsch
* Nach 3 Fehlversuchen wird Benutzer gesperrt
* Neues Passwort anfordern, wenn gesperrt

Points: 34

Tasks:

* User/Admin-Unterscheidung 1,5
* Passwort zurücksetzen 0,5
* Passwort vergessen (E-Mail) 3
* Passwort Abgleich 1
* Login-Formular 1

## Story: Registration

Akzeptanzkriterien:

* E-Mail, Passwort, Vorname, Nachname, Ort, PLZ, Straße, Nr.
* Prüfung gültiger Ort
* Alle Felder ausgefüllt
* Gültige E-Mail
* Keine Doppelregistrierung
* Bestätigungs-E-Mail
* Weiterleitung zu Login, wenn erfolgreich
* Sonst Fehlermeldung

Points: 34

Tasks:

* Tabelle mit Benutzerdaten 0,5
* AGB, DVO) 1
* Design 2
* Benutzer in DB einfügen 1
* E-Mail-Klasse/Verifizierungsmail 2
* Passwort 2
* Überprüfung Nachbargemeinden 0,5
* Login-Registrierung-Weiterleitung 0,5

## Story: Administrator Einstellungsverwaltung

Akzeptanzkriterien:

* Lister der erlaubten Orte
* Rabatteinstellungen
* Emaildaten
* Anmeldezeitraum
* Hinweis wenn Personen aus nicht-erlauben Orten

Points: 21

Tasks:

* Erlaubte Orte auflisten, löschen, hinzufügen 2
* Hinweis wenn Personen aus nicht erlabten Orten 2
* Rabatt anzeigen, ändern 0,5
* E-Mail-Sendedaten anzeigen, ändern 1
* Anmeldezeitraum anzeigen, ändern 0,5

## Story: Liste von Personen aus nicht-erlauben Orten

Akzeptanzkriterien:

* Ob bei Projekt angemeldet

Points: 21

Tasks:

* Liste anzeigen 1
* E-Mail versenden? 2

## Story: User Einstellungsverwaltung

Akzeptanzkriterien:

* Kinder anlegen, löschen, verwalten
* Passwort ändern
* E-Mail ändern
* Adresse ändern

Points: 21

Tasks:

* Tabelle anlegen 0,5
* Benutzer und Kinder auflisten 1
* Daten verwalten 3,5

## Story: Admin Kursverwaltung

Akzeptanzkriterien:

* Kurse anzeigen und verwalten
* Kurs anlegen
* Verringern nur um freie Plätze

Points: 34

Tasks:

* Panel Kurs anlegen 2,5
* Tabelle anzeigen 1
* Panel einzelnen Kurs anzeigen und bearbeiten 2
* Panel send Mail 1,5

## Story: Admin Kursauflösung

Akzeptanzkriterien:

* Manuell durch Mitarbeiter
* E-Mail an alle Teilnehmer versenden (keine Gründe, automatisch generiert)

Points: 13

Tasks:

* Löschen 1
* Löschen bestätigen 1
* E-Mail 0,5

## Story: Admin Kurssuche

Akzeptanzkriterien:

* Suchen nach Namen
* Suchen nach Organisation
* Sorting, Paging

Points: 13

Tasks:

* Such-Feld 0,5
* Filter-Abfrage (OnChanging) 2
* Sorting, Paging 1

## Story: Admin User anzeigen, bearbeiten

Akzeptanzkriterien:

* Liste aller User
* Panel alles anzeigen
* Löschen eines Users
* Passwort zurücksetzten

Points: 34

Tasks:

* GridView User 0,5
* Sorting, Paging 1
* Panel Anzeige 2
* User Entfernen 1
* Passwort zurücksetzten 2
* E-Mail Passwort 1
* E-Mail Info über entfernen 1

## Story: Admin Usersuche

Akzeptanzkriterien:

* Suchen nach Namen
* Suchen nach E-Mail
* Suchen nach Ort
* Sorting, Paging

Points: 13

Tasks:

* Such-Feld 0,5
* Filter-Abfrage (OnChanging) 2
* Sorting, Paging 1

## Story: User Kind anmelden

Akzeptanzkriterien:

* Kurs aus Liste auswählen
* In den Warenkorb

Points: 34

Tasks:

* Liste Kurse 0,5
* Anmelden 0,5
* Auswählen der Kinder 0,5
* In den Warenkorb 2

## Story: Admin Kursteilnehmer anzeigen, entfernen

Akzeptanzkriterien:

* Auflistung aller Teilnehmer
* Entfernen einzelner Teilnehmer
* Informationsmail

Points: 34

Tasks:

* Button in Tabelle 0,5
* Panel mit GridView aller Teilnehmer 2
* Teilnehmer entfernen 1
* Weiterleitung zu Useranzeige 2
* Informationsmail 1

## Story: User Warenkorb

Akzeptanzkriterien:

* Auflistung aller Kurse bei denen Angemeldet
* Rabatte
* Warenkorb bestätigen (ohne PayPal)

Points: 13

Tasks:

* GridView aller ausgewählten Kurse 1
* Rabatt und Endpreis berechnen und anzeigen 1
* Bestätigen 2

## Finished Stories:

* Login
* Registration

## Story:

Akzeptanzkriterien:

Points:

Tasks: