
**Besprechungsprotokolle**

Projekt Ferienspaß

CCC – Clean Code Company

5AHWII 2019/2020



Product-Backlog

## Story: Login

Akzeptanzkriterien:

* Login
* Hinweis wenn Login falsch
* Nach 3 Fehlversuchen wird Benutzer gesperrt
* Neues Passwort anfordern, wenn gesperrt

Points: 34

Tasks:

* User/Admin-Unterscheidung 1,5
* Passwort zurücksetzen 0,5
* Passwort vergessen (E-Mail) 3
* Passwort Abgleich 1
* Login-Formular 1

## Story: Registration

Akzeptanzkriterien:

* Abgleich gültiger Ort
* Alle Felder ausgefüllt